二合一修改項目 :

- 開機畫面JSAIOT Logo改成中科院

放置中科院LOGO

- 畫面修改 :

四種狀態更新頻率約10-20秒一次

- 右邊4組快撥鍵修改成為快速選單方式

F鍵 熱鍵選單(OK鍵)熱鍵設定(數字鍵選擇+儲存離開)下一鍵

|              |             |

---------------------------------ESC鍵 不儲存離開

內容由WEB 設定

- 快速系統重新開機

M鍵 重新開機 OK

- 不透過WEB設定，所有的IP、分機號碼直接用二合一面板操作設定

- 可預先在WEB頁面中設定好組態，且不透過WEB設定方式，在UI介面中可進行組態的選擇設定

(比如發射架1、中繼車等)

F鍵密碼快速設定選單設定OK 儲存離開

--------------------ESC 不儲存離開

詳細內容由WEB 設定，可以利用分頁的方式，四個選單。

- 使用者權限模式，最高使用者可以做所有設定，一般使用者只能用一些功能設定

不另外修改

- 廣播聲音太小聲

再測試

- 回音太大

需要修改硬體，增加回音消除機制

- 電話中斷、中斷後，畫面中的來電顯示號碼需要清除，回歸正常的狀態

已取消這一部分的顯示，所以問題消除

- 電話撥通後，顯示目前撥話號碼、通話時間

- 電話撥通後，在對方還未接通的狀態下，進行手持、免持的切換，電話會中斷

需修改

- 在UI介面中下達系統重啟動作，有時開機完成後Switch顯示燈號會異常，但SWITCH是正常的

已修改

硬體電路修改部分：

- 電感靠近電源時，容易產生噪音、雜音。		電路板需要再進版

需要修改電路，調整變壓器位置

- 手持時，免持的麥克風需要切斷不能夠收音。	電路或軟體處理

需要修改電路，增加開關。

客戶109.12.10提出問題

- 來電號碼掛斷後不會消失(第10點)

- 無法進行忙線跳號(在ICS上有此功能，需要再內部設定好才有辦法) 昱汎

已說明，不修改

- 可否顯示會議廣播群組內成員名單(ICS的list清單? 但目前看的到正在通話清單，須等IP卡回來才能進行下一步測試) 昱汎

再確認

- H250無法使用(教育訓練時他們有H250是故障的，並不是拿此次交貨之新品).昱汎、德哥當天確認

已修正

- 二合一撥號時，喇叭與擴音無法互相切換，一切換就斷線了。(第12點)

109.12.11設備送回給客戶發現的狀況

- 二合一(191)進入會議模式後，其他主手(111)與副手(112)也一同進入，二合一話機不到5分鐘後自動中斷通話，且話機無法再撥打、撥出(SIP話機完全無法正常)，此時WEB頁面是可以進去的，UI介面也可以操作

修改後，產生的問題

- ICS將191這支號碼刪除後，重新建立191這支號碼，話機也未重新註冊此號碼，必須重啟系統才正常

可以修改註冊週期，再測試

上續動作確認是100%會發生的狀況